ANEXO “A”
PLAN DE IMPLEMENTACION AVANZADA / HYBRID LITE OS / HYBRIDPOS / (ESTIMADO 30 HORAS DE CONSULTORÍA)

PROCESO 01: PRELIMINARES, INSTALACIÓN CENTRAL Y CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES

1. Reunión inicial con los usuarios (Administración y Sistemas).
2. Establecimiento de pautas y plan de Instalación, implantación y adiestramiento.
3. Definición de las fechas y horarios.
4. Presentación de usuarios por áreas de trabajo.
5. Levantamiento Inicial básico de información.
6. Revisión del Hardware servidor y estaciones.
7. Consideraciones generales.
8. Establecimiento de Criterios de codificación para el inventario. Preparación
9. Emisión de ficha técnica de información de requerimientos básicos para estaciones y servidor
10. Instalación de HybridLiteOS (Servidor+Estaciones)
11. Instalación de HybridPOS (Estaciones)
12. Configuración inicial básica a nivel del módulo del sistema. (HybridLiteOS / HybridPOS)
13. Instalación del HybridLiteOS / HybridPOS para adiestramiento
14. Parametrización y configuración de ambiente inicial HybridLiteOS / HybridPOS.
15. Configuración de impresoras.
16. Levantamiento Inicial de información áreas Inventario, y demás archivos básicos., Clientes
17. Método codificación a usar para definir Niveles, Clases, Familias, Clientes, Inventarios y demás archivos básicos.
18. Definición código para los productos de inventario. Familias y Nivelas de Inventarios.
19. Definición del código para manejo de los demás archivos básicos.
20. Levantamiento Inicial de información del área tesorería y finanzas.
21. Consideraciones acerca de Roles y permisos o políticas de usuarios y supervisores. .

PROCESO 02: INTRODUCCIÓN GENERAL.

1. Teclas de función para manejo del software. (Calculadora, Usuarios, Moneda, etc.)
2. Definiciones básicas. Creación y/o revisión, configuración General inicial
3. Carga de datos básico de la Empresa (Código, Nombre, Dirección, Telf., Rif, etc.)
4. Introducción uso del modulo Configuración General.
5. Definición del flujo administrativo básico de la Empresa.
6. Adiestramiento básico para la creación de niveles y sub niveles, su utilización en los filtros de las operaciones.
7. Adiestramiento básico para la creación de Clases y su utilización en los filtros de las operaciones.
8. Adiestramiento básico para la creación de Marcas y su utilización en los filtros de las operaciones.

PROCESO 03: CONFIGURACIÓN GENERAL Y MIGRACION DE DATOS MAESTROS.

1. Configuración general del Sistema.
  1. Moneda Local – Cambio Referencial
  2. Impuesto por defecto.
  3. Tipo de Costo Utilidad.- Tipo de Cálculo.
  4. Cantidad de Decimales: General – Cantidad – Retención.
  5. Correlativos de operaciones:
    1. Inventarios.
    2. Cuentas por su Cobrar
    3. Ventas.
    4. Cuentas por Pagar.
    5. Compras.
    6. Bancos.
  6. Definición y configuración de Roles de Usuarios
    1. Super Usuarios.
    2. Administrador
    3. Creación según requerimientos de la empresa.
  7. Creación de Usuarios y asignación de Roles según perfiles
  8. Configuración del Hybrid Cloud.
  9. Registro de Información de la Empresa.
  10. Configuración de parámetros Cliente / Servidor.

PROCESO 03: DEFINICION, CONFIGURACIÓN Y ADIESTRAMIENTO INICIAL DE CARGA DE DATOS

1. Niveles
2. General de Clases.
3. Depósitos Inventarios.
4. Familias de Inventarios. Tipos.
5. Inventario (Productos y Servicios). Configuración:
  1. Impuestos.
  2. Marcas de Inventarios.
  3. Ítems de Inventarios.
6. Vendedores.
7. Clientes.
  1. Zonas de Ventas
  2. Clientes.
  3. Asociados.
8. Creación y manejo de Convenios y Ofertas.
9. Proveedores.
10. Tarjetas
11. Retenciones, Grupos y Tipos.
12. Formas de pago.
13. Monedas.
14. Proveedores.
15. Bancos. Contabilidad.

PROCESO 04:HYBRIDPOS (MODULO DE FACTURACION Y VENTAS)

1. Configuración General de HybridPOS
  1. Definición del modo de uso del HybridPOS:
    1. Facturación Estándar.
    2. Caja Rápida.
    3. Caja Restaurante (Areas, Mesas, Cuentas, etc).
    4. Toma de Comanda.
    5. Toma de Pedidos.
  2. Opciones generales:
    1. Manejo de Series
    2. Deposito por defecto.
    3. Vendedor por defecto.
    4. Parámetros de búsqueda.
    5. Claves de Autorización y Configuración.
  3. Definición de Roles de Ventas de la estación:
    1. Roles de Ventas Generales.
    2. Roles de Transacción.
    3. Datos Adicionales de Inventarios.
    4. Manejo de Existencias.
    5. Manejo de Inventario residual.
    6. Topes por Clientes.
    7. Datos Adicionales del Cliente.
    8. Manejo de Seriales.
    9. Manejo de Transacciones Pendientes.
    10. Clasificación
    11. Manejo de Descuentos, Fletes y Convenios.
  4. Definición de Formas de Pagos
    1. Monedas.
    2. Formas de Pagos.
    3. Excepciones de cuentas.
    4. Cortes
  5. Configuración de Rutas de la Aplicación:
    1. Rutas
    2. Comentarios
    3. Generación de Series de Facturas.
  6. Configuración de Dispositivos:
    1. Etiquetas de Inventarios
    2. Configuración de Balanzas.
  7. Configuración de Formatos de Impresión:
    1. Descargos.
    2. Preliminar
    3. Manejo de Caja
    4. Cortes de Caja
    5. Notas de Entrega
    6. Pedidos
    7. Presupuestos
    8. Devolución
    9. Facturas
  8. Definición de áreas de impresión.
  9. Configuración Impresoras Fiscales
    1. Impresora Fiscal.
    2. Facturación Electrónica ( No Aplica en Venezuela aún ).
  10. Configuración de Menú Panel (Aplica solo en establecimientos Tipo; comida rápida, .restaurante, etc)
    1. General
    2. Configuración de Instancias.
    3. Grupos de Contornos.
    4. Manejo de imágenes en Botones.
    5. Relaciones.
    6. Areas

PROCESO 05: ADIESTRAMIENTO MODULO DE TRANSACCIONES (CLIENTES/PROVEEDORES/ INVENTARIOS);

HYBRID LITE OS ( MODULO ADMINISTRATIVO)

1. Clientes
  1. Elaboración de Pedidos, Cotizaciones,
  2. Cuentas por Cobrar . Operaciones:
    1. Facturas.
    2. Pagos.
    3. Retenciones.
    4. Nota de Crédito.
    5. Nota de Débito.
    6. Adelantos.
    7. Aplicar Pendientes.
    8. Filtros
  3. Modificación permitidas en las Transacciones.
2. Proveedores
  1. Elaboración de Ordenes de compras, Compras de mercancias, Devoluciones de Compras.
  2. Cuentas por Pagar . Operaciones:
    1. Facturas.
    2. Pagos.
    3. Retenciones
    4. Nota de Crédito.
    5. Nota de Débito.
    6. Adelantos.
    7. Aplicar Pendientes.
    8. Filtros
  3. Modificaciones permitidas en las Transacciones.
3. Inventario de productos
  1. Operaciones de inventarios:
    1. Cargos.
    2. Descargos.
    3. Transferencias.
  2. Ajustes:
    1. Ajustes de Inventarios (Existencias)
    2. Ajustes de Impuestos.
    3. Ajustes de Precios.
  3. Definición y manejo de Equivalencia de Compuestos.
4. Bancos
  1. Operaciones Bancarias
  2. Depósitos de Ventas y Cobranzas.

PROCESO 06: ADIESTRAMIENTO MODULO DE VENTAS (FACTURACION, PRESUPUESTO, PEDIDOS NOTAS DE ENTREGA);

1. Definición de teclas rápidas para el manejo de algunas transacciones de manera directa:
2. Explicación del entorno de trabajo para: Facturación, Notas de Entregas, Pedidos, Presupuestos.
3. Inclusión de Clientes Nuevos desde el módulo HybridPOS
4. Carga de datos. Clientes e Ítems de inventarios.
5. Verificación y totalización.
6. Selección de formas de pago:
  1. Manejo de Diferentes monedas
  2. Formas de pago no monetarias.
  3. Múltiples formas de pago.
7. Impresiones varias y reimpresión de documentos
8. Cargar transacciones pendientes: Pedidos, presupuestos y nota de entrega.
9. Activar / Desactivar modo devolución:
10. Manejo de Caja
11. Cierres de Caja
12. Manejo del HybridPOS en modo:
  1. Comida Rápida / Restaurante
    1. Acceso al Menú Panel (Hybrid ViewPanel)
    2. Seleccionar Instancia.
    3. Seleccionar ítems.
    4. Cambiar Cantidad, Definir descriptivo y tamaño.
    5. Asignar a mesas o cuentas.
    6. Consulta de cuentas o mesas
    7. Cortes de Cuentas.
    8. Union, Cambio, Separación de cuentas.
    9. Traslado de cuentas a mesas o viceversa.
    10. Anulación de Cuentas o mesas
    11. Devolución de ítems.
    12. Asignación o cambio de vendedores.

PROCESO 07: MANEJO Y CONSULTA DE REPORTES (REPORTES POR DEFECTO EN HYBRID LITE OS)

1. Anulaciones
  1. Reporte de Anulaciones.
2. Bancos.
  1. Reporte de transacciones de Cuentas.
  2. Reporte de Conciliaciones Bancarias.
  3. Reporte de Transacciones Bancarias.
  4. Reporte General de Bancos.
  5. Reporte General de Cuentas.
3. Clientes.
  1. Reporte de Cuentas x Cobrar.
  2. Reporte de Estado de Cuenta.
  3. Reporte de Retenciones.
  4. Reporte Detalle de Pago en CxC (Cobranzas).
  5. Reporte General de Asociados.
  6. Reporte General de Clientes
4. Compras.
  1. Reporte Detalle de Pago en Compras.
  2. Reporte General de Productos Comprados.
  3. Reporte General de Compras.
5. Familias.
  1. General de Familias.
6. Gerenciales.
  1. Resumen Gerencial - Estatus de Inventario.
7. Inventarios.
  1. Etiquetas de inventario.
  2. Existencias de Productos.
  3. General de Clases.
  4. General de Inventario.
  5. General de Marcas de Inventario.
  6. Impuestos de Inventario.
  7. Lista de Precios de Inventario.
  8. Lista de Precios productos por Lote.
  9. Movimiento de Inventario.
  10. Movimiento de Seriales.
  11. Operaciones con Productos.
  12. Reporte de Compras vs Ventas.
  13. Reporte de Inventario Disponible.
  14. Toma de Inventario.
  15. Transacciones de inventario con Precio.
  16. Transacciones de inventario.
8. Libro de Compras.
  1. Libro de Compras IVA.
9. Libro de Ventas.
  1. Libro de Ventas IVA.
10. Niveles.
  1. General de Niveles.
11. Proveedores.
  1. Reporte Retenciones.
  2. Reporte de CuentasxPagar.
  3. Reporte de Estado de Cuenta Proveedores.
  4. Reporte General de Proveedores.
12. Vendedores.
  1. Comisiones de Vendedores.
  2. General de Vendedores
13. Ventas.
  1. Comprobante Informe Diario.
  2. Reporte de Notificaciones.
  3. Reporte Detalle de Pago en Venta.
  4. Reporte General de Productos Vendidos.
  5. Reporte General de Ventas.
  6. Reporte Preliminar de Cuotas Programadas.
  7. Venta de Productos con Saldo Inicial.
14. Levantamiento de Información para diseño y configuración de Reportes especiales según requerimientos de la gerencia, a través del módulo de Fast Report.

Requisitos y Condiciones para la Implementación de HybridLiteOS

Este documento detalla los requisitos técnicos y las condiciones de licenciamiento para la implementación exitosa de HybridLiteOS y HybridPOS, asegurando un rendimiento óptimo y la seguridad de su información.

1. Licenciamiento:
1. HybridLiteOS se licencia anualmente por dispositivo, incluyendo:
  1. Licencia para Hybrid Administrativo (un servidor, estaciones ilimitadas).
  2. Licencia para HybridPOS (módulo de ventas, una licencia por estación).
  3. Acceso a Hybrid Cloud: Aplicación Web Gerencial que apoya la toma de decisiones a través de indicadores generados desde sistemas administrativos aliados.
2. Requisitos Técnicos:
- Requisitos Mínimos para: Estación de Cliente, Instalación Stand Alone y Estación Principal:
  - Procesador: Intel® Core™ i3 de 6ª Generación o superior (recomendado 8ª Generación).
  - Memoria RAM: 8 GB.
  - Monitor: Monitor con resolución mínima de 1024x768.
  - Puertos: USB 2.0 en buen estado.
  - Almacenamiento: 120 GB de espacio libre en disco duro.
  - Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 bits.
- Servidor (Requisitos Recomendados):
  - Procesador: Intel Xeon (con máximo 3 años de antigüedad).
  - Memoria RAM: 8 GB o superior.
  - Monitor: Monitor con resolución mínima de 1024x768.
  - Puertos: USB 2.0 en buen estado.
  - Almacenamiento: 250 GB de espacio libre en disco duro (se recomienda arreglo RAID 1).
  - Sistema Operativo: Windows Server 2012, Windows Server 2016 o superior.
- Requisitos Adicionales:
  - Conexión a internet activa para la activación de licencias.
  - Si se requiere el uso de Impresoras Fiscales estas deben estar actualizadas con el último firmware disponible, consulte con su distribuidor autorizado.
  - Conexión de red estable, preferiblemente cableada, utilizando componentes Gigabit Ethernet (1000Base-T) para garantizar un rendimiento óptimo.
  - Se recomienda la Utilización de sistemas Antivirus originales de y de pago, evitando las versiones gratuitas y en todo caso se recomienda la utilización de Windows Defender.
3. Consideraciones Importantes:
Aunque HybridLiteOS puede instalarse en versiones anteriores de Windows, se recomienda encarecidamente utilizar versiones compatibles con soporte oficial de Microsoft para evitar vulnerabilidades de seguridad. Adicionalmente, se sugiere enfáticamente la adquisición de licencias originales tanto para el sistema operativo Windows como para la suite ofimática Microsoft Office, garantizando así la legalidad del software y el acceso a actualizaciones de seguridad y soporte técnico.